国家税务总局天津市东丽区税务局

机关楼食堂修缮维修项目采购文件

项目名称：机关楼食堂修缮维修项目

采购人：国家税务总局天津市东丽区税务局

国家税务总局天津市东丽区税务局

2025年9月19日

第一章  采购公告

项目概况：国家税务总局天津市东丽区税务局机关楼食堂自建成使用至今近20年,当前食堂已出现地面瓷砖破损、墙皮脱落、水电暖腐蚀老化、部分灯具无法使用、餐桌椅和屋门破损等安全隐患问题。现就此食堂修缮维修项目进行采购，欢迎合格的供应商参与。

一、项目基本情况

项目名称：东丽区税务局机关楼食堂修缮维修

采购预算：13.8万元

采购需求：《东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目采购文件》（见附件2）

工期要求：合同签订后7天内完工

工期时间：2025年10月1日-7日

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目落实政府采购有关政策的资格条件：见附件2

（三）本项目特定的资格条件：

1.供应商应具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。

2.供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》，提供资质证书原件扫描件。

3.负责本工程施工的项目经理应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师证书，提供证书复印件并加盖公章；项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

三、获取采购文件时间、地点、方式

有意参与此次采购活动的供应商可在东丽区税务局官网“信息公开”栏“政府采购”下查询下载相关文件。供应商在获取采购文件后，于2025年9月24日17时前，将加盖单位印鉴的《东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目参与报名表》（见附件1）发送到指定邮箱，邮箱地址：dlqswj@tj.gov.cn。

获取时间：2025年9月24日17时前

四、应答文件接收时间

2025年9月25日9时前，按时报名的供应商带报名表到东丽区税务局322室集合，统一实地勘测项目。2025年9月26日16时前将应答文件递送到东丽区税务局322室，不接受未提交《东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目参与报名表》和逾期应答的供应商的应答文件。

收件地址：天津市东丽区先锋路与跃进路交口，收件人：周宏伟，联系电话：022-84375909。

五、其他

有意参加本项目采购活动的供应商，可在工作时间联系采购人，周宏伟，联系电话：022-84375909。

东丽区税务局对本次采购有最终解释权。

附件：1.东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目参与报名表

2.东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目采购文件

(此页无正文)

国家税务总局天津市东丽区税务局

2025年9月19日

第二章  采购需求

一、项目基本情况

国家税务总局天津市东丽区税务局机关楼食堂自建成使用至今近20年,当前食堂已出现地面瓷砖破损、墙皮脱落、水电暖腐蚀老化、部分灯具无法使用、餐桌椅和屋门破损等安全隐患问题。现就此食堂修缮维修项目进行采购。

二、资格要求

（一）供应商应具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。

（二）供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》，提供资质证书原件扫描件。

（三）负责本工程施工的项目经理应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师证书，提供证书复印件并加盖公章；项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

三、验收标准

按照现行国家修缮维修验收规范合格标准。

四、应答要求

（一）商务要求

1.报价要求

（1）报价以人民币填列。

2.价格：

（1）具有标价的应答书和报价汇总表，以及组成工程报价分专业的工程预算，应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）供应商应根据采购人提供的项目需求书、工程量清单和现场情况，填写报价。

（3）报价执行天津市相关定额（2020年《天津市建设工程计价办法》和《天津市建筑工程预算基价》《天津市装饰装修工程预算基价》《天津市安装工程预算基价》《天津市房屋修缮工程预算基价》等）和现行取费标准及市场价格。

3.价格采用形式：本工程报价采用综合单价方式。

4.除非合同中另有规定，综合单价是为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用合计，应包括直接工程费、企业管理费、规费、利润和税金并考虑风险因素。除非合同中另有规定，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.采用综合单价报价的，除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

6.验收及相关费用由成交供应商负责。

（二）质量要求：

达到现行国家施工验收规范合格标准。

（三）服务要求：

1.工程免费保修期限为两年，自验收合格起开始计算，若因施工过失造成的质量事故，其损失和延长工期均由成交供应商负责。

2.工程施工验收合格后，协助采购人及物业管理进行工程的运行管理及交接。

（四）承包方式：

1.本工程采取包工、包料方式，按报价确定合同价格，工程结算以采购人指定的审计部门做出的审计结果为结算依据。

2.变更由采购人签字认可，其增减量按实结算，人工费、材料差价不予调整。因投标方踏勘现场有误造成工程增项、增量，采购人不予认可。

3.该工程涉及的一切手续（消防、公安、市容、规划、占道、城管、环卫等），均由施工方负责办理，所发生的费用由施工方承担，采购人只负责确认盖章等一般手续。

（五）工期、施工地点要求：

1.工期要求：合同签订后7天内完工（特殊情况以合同为准）。

2.施工地点：东丽区税务局跃进路与先锋路交口院内

（六）付款方式：

施工验收合格后支付工程款。

（七）其他要求：

- 1.供应商投标人须整包进行报价，不得拆包分项报价。

- 2.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，不得转包、分包。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

- 3.本项目由采购人自行组织验收。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

五、技术要求

（一）以采购人提供的工程量清单为准，工程结算需经审计并以审定值为准进行结算，工程量清单附后。

（二）采购范围：采购人提供的工程量清单中指定的内容

（三）质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

（四）响应文件中提供详细的施工组织设计，包括但不限于：劳动力投入、工期、施工进度计划及保证措施、主要部位质量保证措施、施工安全保障措施、主要部位的施工方法或方案和施工保证措施、工程交验后服务维护措施、现场文明施工措施、成品保护措施、与现场其他施工方的沟通协调等主要措施等内容。

（五）工程所用的材料、设备的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家、天津市现行产品标准和工程技术有关规定，符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限定标准的规定，达到环保要求，瓷质砖、溶剂型木器涂料、灯具具有强制性产品认证证书。

（六）主要材料设备在采购前，其材料质量、规格、品牌、性能必须经采购人确认后方可采购。工程施工中如发生因材料质量不合格，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由成交供应商负责。

（七）施工材料设备实行用户控制，即施工材料设备只有在采购人认可后方可使用，采购人有权重新指定材料设备品牌，新老材料设备差价按实结算（多退少补），成交供应商负责材料设备的采购、运输、保管和退换等事项。

（八）本项目的工程建设必须达到现行国家、天津市或行业的工程建设标准、规范及强制性条文的要求。

（九）施工前，需要按照国家规定进行二次复测的材料设备，必须经复测达到国家环保标准后方可使用，否则，由此所造成的损失则由施工单位负责。复测费用由施工单位承担。

（十）施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

（十一）投标人必须具有良好的资信和售后服务，服从采购人的管理，自觉接受监理机构的监理，并能密切配合其他配套施工项目。

（十二）本工程所涉的节能产品、节水产品及环境标志产品须按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购。

- 工  程  量  清  单

| 食堂修缮维修工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| 一楼楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙面装饰物拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 灯具安装 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 原有壁纸饰面铲除后墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 一楼其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯扶手及铁艺翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 楼梯石材翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 楼梯下主食库房换门 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二楼走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有壁纸饰面铲除后墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 顶面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 地面铺砖及美缝 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 踢脚线安装 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 灯带安装 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 配管配线及开关 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 洗面台定制 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 镜子及镜前灯 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 包空调管 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 空调线路改造 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二楼大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有壁纸饰面铲除后墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 顶面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 地面铺砖及美缝 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 踢脚线安装 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 食堂保温灶电源改造 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 操作间窗下做装饰板 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二楼小厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有壁纸饰面铲除后墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 顶面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 地面铺砖及美缝 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 灯带安装 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 射灯 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 换气扇 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二楼更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有壁纸饰面铲除后墙面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 顶面粉刷 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二楼其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换暖气片 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 截门 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 管件 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 工费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 走道更换玻璃 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 4头电磁灶具 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 电磁灶具排线 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 电路辅料 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 百叶窗 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 纱帘 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 对开烤漆门翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 单开烤漆门翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 小厅家具翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 餐凳翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 吊灯清洗 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 更换灯泡 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 库房换门 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面抹灰 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 上水改造 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 电路改造 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 防水 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 地面铺砖及美缝 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 吊顶 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 洗面台定制 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 镜子及镜前灯 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 座便 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 小便池 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 换气扇 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 烤漆门框 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 其他项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆砸 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 瓷砖、沙子水泥扛楼费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 开关插座 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 更换开关插座工费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 室内清理卫生 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |

具体施工工艺由各意向投标单位自行考虑，满足甲方要求即可。

第三章  评审方法

一、评审概述

采购人将组建评审小组。评审小组将按照采购文件要求对供应商应答文件进行评审。

二、应答文件的有效性、完整性和响应程度审查

评审小组将审查每份应答文件是否实质上响应了采购文件的要求，如果有效性、完整性和响应程度任何一项不合格，按无效应答文件处理。

三、成交候选人

评审小组根据食堂修缮维修项目评判标准，按照综合评选的方式确定候选供应商。

国家税务总局天津市东丽区税务局

机关楼食堂修缮维修项目评判标准

| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（50分） | 报价 （20分） | 报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×20。 | 20 |
|  | 履约能力 （30分） | 具有履行合同所必需的服务能力，满分为30分。包括： 1.服务商具备食堂修缮维修资格，得6分； 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，得5分； 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，得3分； 4.服务商具有从事相关服务内容的业绩，均需提供合同原件扫描件（包括买卖双方名称及盖章、服务期限），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，每提供一份业绩得4分，最高得16分。 | 30 |
| 服务部分（50分） | 实施方案 （30分） | 包含施工组织设计、质量保证措施、安全文明环保措施、工期保证措施等相关方案，方案阐述全面，完全满足采购人要求：得30分；方案阐述较全面，较满足采购人要求：得15分；方案阐述一般，基本满足采购人要求：得6分；其他：0分。 | 30 |
|  | 投入人员配置 （10分） | 包括人员数量、人员职责等内容，人员数量充足，分工明确，满足采购人需求：得10分；人员数量较充足，分工较明确，较满足采购人需求：得6分；人员数量不足，分工模糊，基本满足采购人需求：得2分；其他：0分。 | 10 |
|  | 服务承诺 （10分） | 能够在规定时限内完成服务任务，并按时报送相关数据、提供承诺书，服务承诺内容完整，细致全面：10分；提供承诺书，服务承诺基本完整：6分；提供承诺书，服务承诺内容不全面：2分；未提供：0分 | 10 |

四、确定成交供应商

在评审报告提出的成交候选人中，确定成交供应商。

五、评审过程的保密

无论何时，凡与审查、澄清、评价、比较和应答文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向供应商及其他人员透露。

六、成交通知

采购人确定成交供应商后，在东丽区税务局官网“信息公开”栏“通知公告”上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知。

七、签署合同

采购人依法与成交供应商签署合同。

第四章  应答文件格式

应答文件封面格式

应 答 文 件

（加盖签章）

项目名称：

单位名称：

授权代表人姓名：

应答日期：   年   月   日

# 应答文件总目录

（供应商自行编制）

一、报价响应声明

致国家税务总局天津市东丽区税务局：

根据贵方为   国家税务总局天津市东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目 的（采购公告）报价邀请，签字代表（       ）经正式授权并代表参加人（               ）提交应答文件一式三份。

一、我方同意在本项目采购文件中规定的递交应答文件截止时间起90天内遵守本应答报告书中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺提交应答报告书截止时间前三年内；

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证应答报告书提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日   期：       年     月    日

1.1.法定代表人身份证明

参加人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

法定代表人：

注册资本：

成立时间：

经营期限：

参加人联系方式：

特此证明。

供应商名称（盖章）：

日   期：     年    月   日

1.2.法定代表人授权委托书

的法定代表人        授权        为本公司的代表，就  国家税务总局天津市东丽区税务局机关楼食堂修缮维修项目  报价及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：      天  。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

| 代表人身份证正面 | 代表人身份证背面 |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：____________________

授权代表（签字或盖章）：____________________

联系方式：____________________

日   期：     年    月   日

- 二、参加人的资格证明材料

- 2.1.参加人基本情况表

| 参加人名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 备注 | 相关文件附后 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：____________________

日   期：     年    月   日

2.2.建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。

2.3.有效期内的《安全生产许可证》，提供资质证书原件扫描件。

2.4.项目经理应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师证书，提供证书复印件并加盖公章。项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

2.5.项目经理具备5年及以上施工现场管理工作经历，供应商出具任命书并对工作年限加以承诺。

- 三、报价

3.1报价书

致：国家税务总局天津市东丽区税务局

根据贵方为                                 项目的采购邀请，签字代表                 （姓名/职务）经正式授权并代表

（供应商名称、地址）提交应答响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 总价为：

报价              元（注明币种）

大写                    （文字表述）。

2. 报价人已经对全部价格进行了认真核对，保证本次报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商名称：

日期：     年    月    日

3.2报价表

采用工程量清单价报价的有关说明：

1. 工程量清单中所填入的单价与合价，应按照现行定额执行。

2. 工程量清单中的每一项均需填写单价和合价。对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

3. 工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考竞争性磋商文件的有关条款。

4. 所有报价应以人民币表示。

四、施工方案或施工组织设计

供应商应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交施工总布置图及其他的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1.各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

- 2.施工机械的进场计划；工程材料的进场计划；

- 3.施工现场平面布置图及施工道路平面图；

- 4.保证安全生产，文明施工，减少扰民，降低环境污染和噪音的措施。

五、计划开工、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分部分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。